Областной конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления в сельской местности

«Общественная инициатива» 2016 года

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

(указать соответствующее муниципальный район)

# МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

«Веселая карусель»

(указать название проекта)

по приоритетному направлению

Развитие физический культуры и спорта

(указать соответствующе приоритетное направление)

Территориальное общественное управление

___________ « ДОСУГ »_____________

(указать наименование ТОС)

__д. Анциферовский Бор   2016_год__

(наименование населенного пункта)

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления:

__Территориальное общественное самоуправление «Досуг», деревня Анциферовский Бор, муниципальное поселение «Чекуевское», «Онежский муниципальный район»

2. Наименование проекта: «Веселая карусель»

3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект: «Развитие физической культуры и спорта

4. Дата начала реализации проекта: «01» мая 2016 года.

5. Дата окончания реализации проекта: «30» сентября  2016  года.

6. Территория реализации проекта: ___деревня Анциферовский Бор   муниципального образования «Чекуевское» Онежского района Архангельской области.

7. Общая стоимость проекта: ___130 000_______ рублей.

8. Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта: __118000_______ рублей.

Раздел II. Сведения о проекте

9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

В последнее  время физическая активность населения деревни Анциферовский Бор, как и по всей России,  возросла. На территории  Анциферовского Бора находится Чекуевская средняя общеобразовательная школа, где дети занимаются физкультурой, бегают на лыжах, в спортивном зале  играют в волейбол, баскетбол в учебное время, а в вечернее время в играх принимают участие и взрослые. У школы оборудована волейбольная  площадка. А вот у самых маленьких жителей деревни нет своей такой необходимой площадки, куда бы они могли приходить, заниматься активными играми на свежем воздухе, получать первый опыт общения со своими сверстниками. Детского садика в Анциферовском Бору нет

Совсем недалеко от школы находится Анциферовский Дом культуры, где и запланирована постройка  спортивной детской площадки. Удачное расположение площадки удобно и для культорганизаторов Дома культуры для проведения мероприятий для самых маленьких детей и их родителей.

10. Цели проекта:

- Сплочение молодежи деревни совместной работой в процессе создания детской площадки

- Создание условий для организации активного отдыха детей на свежем воздухе

- Создание безопасной зоны для проведения прогулок и игр с детьми

Задачи проекта:

1.  Организация досуга самых маленьких жителе деревни Анциферовский Бор

2.   Укрепление здоровья малышей – сельских жителей

3.  Оборудование и оформление детской спортивной площадки

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выравнивание территории под площадку | Выравнивание площадки, засыпка ямок, прикатывание | Жители деревни, добровольцы, члены ТОС | Май - июнь 2016 г. |
| 2. | Приобретение пиломатериалов и других материалов Закупка и доставка пиломатериалов материалов | Члены ТОС | май – июнь 2016 г. |  |
| 3. | Приобретение детских спортивных комплексов | Закупка детских спортивных комплексов | Члены ТОС | Июнь-июль 2016 г. |
| 4. | Приобретение гвоздей, краски и их доставка | Закупка гвоздей, краски и их доставка | Члены ТОС | Июнь-июль 2016 г. |
| 3. | Постройка забора, калитки | Постройка забора, калитки | Жители деревни, добровольцы, члены ТОС | Июль-август 2016 г. |
| 4. | Уборка территории | Уборка территории | Жители деревни, добровольцы, члены ТОС | Август 2016 г. |

13. Описание процесса реализации проекта.

В мае-июне 2016 года, при установлении благоприятной погоды, будет спланирована, выровнена площадка у Анциферовского Дома культуры, размечены границы участка, проведена планировка размещения площадки и комплексов. Членами ТОС совместно с добровольцами и жителями деревни будут построены скамейки, установлены и вкопаны колеса, сооружена песочница из колес, установлены детские, спортивные комплексы.

После завершения всех работ силами жителей деревни будет проведена уборка территории и открытие площадки.

14. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение пиломатериала для детской спортивной площадки: Брус 150х150 Доски обрезные | Куб.м Куб.м | 2,5 2 | 15000,00 11400,00 |
| 2. | Доставка материала | час | 2 | 2000,00 |
| 3. | Закупка спортивных комплексов | шт | 3 | 88450,00 |
| 4. | Закупка крепежного материала | кг | 5 | 500,00 |
| 5. | Закупка цемента | Меш. | 2 | 1000,00 |
| 6. | Доставка спортивного комплекса | час | 8 | 10000,00 |
| 7. | Закупка бензина для бензопилы | литров | 5 | 150,00 |
| 8. | Закупка краски | банок | 5 | 1500,00 |
| Итого: | 130 000,00 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета и бюджета муниципального района | 118 000,00 |
| 2. | средства бюджета поселения | 10 000,00 |
| 3. | собственные средства ТОС | 2 000,00 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 130 000,00 |

15. Ожидаемые результаты.

От реализации данного проекта ожидается:

1. Сплочение молодежи деревни

2. Оборудование детской спортивной площадки позволит не только разнообразить жизнь маленьких селян, но и привлечь к занятию спортом подрастающее поколение, укрепить здоровье малышей . Маленькие жители будут получать опыт общения со своими сверстниками. В деревне появится детская спортивная площадка – место отдыха и общения малышей и их родителей, бабушек и дедушек, что приведет к активизации работы с людьми всех возрастов деревни Анциферовский Бор.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС | «Досуг» |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус | Нет |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 15. 02. 2014 года |
|  | Адрес | 164867 Архангельская область Онежский район деревня Анциферовский Бор, ул. Новая, дом 19 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | (8 818 39) 3-83–70 раб. (8 818 39) 3-81-38 дом. |

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  | Фамилия, имя, отчество | Божко Анастасия Александровна |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения | 1994 |
|  | Гражданство | РОССИЯ |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | Среднее (полное) общее культорганизатор |
|  | Адрес | 164867 Архангельская область Онежский район деревня Анциферовский Бор, ул. Новая, дом 19, кв.2 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | (8 818 39) 3–81-70 (8 818 39) 3-81-38 |
|  | Иные важные моменты биографии |  |

18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

И.о. главы МО «Чекуевское» -  С. В. Воробьева

19.  Сведения о ранее реализованных проектах.

Ранее реализован проект «Культура» по приоритетному направлению «Организация досуга населения» на сумму 90 000 рублей, по которому произведены работы по оканавливанию территории, покупке и доставке щебня и отсева с их разравниванием возле Анциферовского Дама культуры