Конкурс проектов развития территориального общественного

самоуправления

«Общественная инициатива - 2016»

Онежский муниципальный район

муниципальное образование «Чекуевское»

**ПРОЕКТ**

**«ОТСЫПКА»**

 Благоустройство территории.

Территориальное общественное самоуправление

«Родник»

п. Ковкула

2016 год

**Раздел I. Общая информация**

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления:

Территориальное общественное самоуправление «Родник», муниципальное образование «Чекуевское», муниципального образования «Онежский муниципальный район».

1. Ф.И.О. председателя Совета ТОС, контактный телефон:

Новожилов Владимир Владимирович, 8(818 39) 3 – 25 - 47.

1. Наименование проекта: «Отсыпка».
2. Местонахождение поселок Ковкула муниципального образования «Чекуевское».
3. Обоснование необходимости проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

 Поселок Ковкула расположен на правом берегу реки Онега в 110 километрах от города Онеги.

 В поселке Ковкула находится 93 дома, постоянно проживает 377 человек, из них детей – 67 человек. В летний период население увеличивается в 2 – 3 раза, приезжают в гости и в отпуск те, кто здесь родился и вырос, туристы. Покупают дома для дачи жители нашей столицы и областного центра.

 Дороги в поселке грунтовые. Осушительные канавы давно не расчищались и не укреплялись. Участок дороги от центральной автодороги до поворота на улицу Первомайская длиной 100 метров и шириной для отсыпки пять метров, самый проблемный в поселке. В дождливую погоду на въезде в поселок нужны резиновые сапоги и машина повышенной проходимости. По данному участку жители поселка выходят на автобусную остановку, на школьном автобусе дважды в день провозят детей в школу и домой, завозят продукты в магазины, проводится доставка почтовой продукции, проезжает медицинский транспорт. Через этот участок дороги осуществляется проезд в соседние деревни Чешьюга и Филява.

 Срок выполнения проекта: «Отсыпка» июнь - сентябрь 2016 год.

1. Территория реализации проекта: поселок Ковкула (муниципальное образование «Чекуевское»).
2. Общая стоимость проекта: 143880 руб.
3. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 113880 рублей.
4. Количество и категория граждан, участвующих в реализации проекта.

Количество и возраст не ограничены (члены ТОС, учащиеся, работающие, безработные, пенсионеры, спонсоры). Не менее 15 человек

1. Количество и категория граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта: не менее 500 человек

Жители и гости поселка Ковкула и близлежащих населённых пунктов (все категории граждан).

**Раздел II. Сведения о проекте.**

1. ***Цели проекта:***

В результате реализации проекта, будет достигнута цель,- это качественный въезд в посёлок, новая дорога, которая соединит жителей с основной автодорогой,- это будет обеспечение транспортной доступности к домам жителей и объектам жизнеобеспечения поселка Ковкула в любое время года, как на автотранспорте, так и пешком; При вырубке кустарника и зарослей у дороги устраняется слепая, опасная зона поворота, что способствует устранению ДТП, столкновению со встречным транспортом. Будет благоустроена центральная улица посёлка. Въезд для туристов, дачников и отдыхающих будет открыт качественным проездом

- вовлечение жителей поселка в общественную деятельность, связанную с созданием условий для улучшения жизни в поселке;

 **2. *Задачи проекта:***

 - отсыпка участка дороги щебнем от центральной дороги до поворота на улицу Первомайская длиной 100 метров и шириной 5 метров; Планировка дороги грейдером, Закапывание трубы через улицу, для стока болотных вод. Вырубка зарослей, кустарника на опасном повороте. Засыпка ям по улице битым кирпичом

 - создание условий для безопасного дорожно-транспортного и пешеходного движения по дороге;

- привлечение к реализации проекта общественность, предпринимателей, жителей поселка всех возрастов и категорий граждан.

1. **Календарный план работ по проекту:**

*Таблица № 1 «Календарный план»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Засыпка ям | За счет собственных средств ТОС нанимаем трактор МТЗ с телегой, нагружаем битым кирпичом и камнем (на местах сгоревших домов битый кирпич от разрушенных печей) и везем засыпать ямы | Макеев В.А. Кожарин В.А., Новожилов В.В., местные жители и члены ТОС | Июнь сентябрь 2016 года |
| 2 | Профилирование дороги |  За счет собственных средств ТОС нанимаем автогрейдер | Новожилов В.В. | Июнь сентябрь 2016 года |
| 3 | Засыпка щебнем ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40 мм) | Подвоз щебня по всей длине участка дороги 100 метров, шириной 5 метров | Новожилов В.В. | Июнь сентябрь 2016 года |
| 4 | Профилирование дороги автогрейдером | Профилирование дороги автогрейдером ДЗ-122Б | Активисты ТОС | Июнь- сентябрь 2016 года |

1. ***Описание процесса реализации проекта. Дальнейшее его действие.***

После просушки почвы жители поселка Ковкула и члены ТОС совместно приступят к ремонту дороги. Вручную расчищают осушительные канавы. За счет собственных средств закупят металлическую трубу длиной 8 метров, диаметром 30 сантиметров. Вкопают ее поперек дороги, для отвода сточных вод в осушительные канавы. Своими силами будет проведена вырубка ивняка, березняка, ольшаника, кустов и других зарослей по обеим сторонам дороги шириной не менее пяти метров, чтобы улучшить видимость и обзор.

За счет собственных средств наймут трактор с телегой у местного жителя (устная договоренность есть), проведут погрузку битого и сгоревшего кирпича с развалин сгоревших домов на поселке, привезут на участок дороги, который ремонтируют, засыплют ямы. Обязательно перед отсыпкой щебня с помощью привлеченного автогрейдера ДЗ - 122Б будет проведена планировка и профилирование данного участка, в целях экономии в расходовании щебня и равномерного его нанесения. С помощью техники закупят и завезут щебень из карьера п. Покровское. С помощью привлеченного автогрейдера ДЗ - 122Б будет проведена планировка и профилирование данного участка. Услуги автогрейдера 4 часа по 2500 рублей час на сумму 10000 (Десять тысяч) рублей оплатит администрация муниципального образования «Чекуевское».

1. Механизмы распространения информации о проекте и его результатах:

- собрание членов ТОС и жителей поселка Ковкула;

- через средства массовой информации: газеты «Онега», сеть «Интернет».

***Таблица № 2. «Смета проекта»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение и доставка щебня для строительных работ (рядовой) ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) | тонн | 120 | 96000=00 |
| 2. | Закупка солярки для трактора | л | 30 | 1080=00 |
| 3. | Планировка и профилирование дороги | час | 6 | 26800=00 |
| 4. | Закупка металлической трубы | шт. | 1 | 5000=00 |
| 5. | Погрузка,перевозка, разгрузка битого кирпича. Закапывание трубы | ч/час | 130ф | 13000=00 |
| 6. | Вырубка зарослей кустарника | кв.м. | 500 | 2000=00 |
| 7. |  |  |  | 143880=00 |

***Таблица №3 «Источники финансирования»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования проекта | Сумма тыс. |
| 1. | Средства областного и муниципального бюджетов | 113880=00 |
| 2. | Собственные средства ТОС | 20000=00 |
| 3. | Привлеченные средства (Средства бюджета МО «Чекуевское») | 10000=00 |
| 4. | Стоимость проекта всего | 143880=00 |

1. **Ожидаемы результаты:**

- Обеспечение безопасного и удобного передвижения жителей и гостей поселка Ковкула по дороге, возможность быстрого подъезда к поселку медицинской помощи, пожарного транспорта, личного автотранспорта. Безопасный провоз учащихся Ковкульской СОШ. Доставка продуктов в магазины поселка, доставка почты. Безопасный проход до автобусной остановки. Все это в целом улучшит условия проживания и повысит безопасность жизнедеятельности граждан.

- Эффективность проекта может быть оценена снижением ситуаций, в которых жизнь и здоровье граждан подвергается опасности.

- Активное участие жителей поселка Ковкула в благоустройстве общественной жизни поселка.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта.**

1. ***Сведения о территориальном общественном самоуправлении:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ТОС | «Родник» |
| 2 | Юридический статус | Не является юридическим лицом |
| 3 | Дата учреждения ТОС | 21 марта 2011 года |
| 4 | Адрес | 164872, Архангельская обл. Онежский р-н, поселок Ковкула, ул. Первомайская, дом 17, кв.2. |
| 5 | Телефон | 8(818 39) 3-25-47 м.8 960 015 78 40 |

1. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета / комитета ТОС).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. | Новожилов Владимир Владимирович |
| 2 | Год рождения | 1950 г. |
| 3 | Гражданство | Гражданин РФ |
| 4 | Образование | Среднее |
| 5 | Адрес | 164872, Архангельская обл. Онежский р-н, поселок Ковкула, ул. Первомайская, дом 17, кв.2. |
| 6 | Телефон | 8(818 39) 3-25-47 М 8 960 015 78 40 |
| 7 | Иные важные моменты |  |

* ***Сведения о привлекаемых специалистах:***

 Организаторы проекта члены: ТОС «Родник» председатель Новожилов В. В.,

Лодкин А.А.доставка щебня, Турыгин А.Н. машинист грейдера, Макеев В.А. тракторист жители; Кожарин В.А. Свалов В.В., Дудко А.Н., Антуфьев В.П.Калинин В.Н., Карабач А.В. Ершов А.А., Диев Ю.Н. Совет поселка Ковкула, все желающие жители поселка, администрация муниципального образования «Чекуевское».

* ***Сведения о ранее реализованных проектах -***  нет.

Участие в реализации проектов помогают жителям маленьких деревень и поселков самоутверждаться, привлекает внимание общественности к решению проблем своих территорий. Люди видят, что многие проблемы можно решить своими силами совместно с местной администрацией, что позволяет поднять авторитет власти.