Конкурс проектов развития

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива–2016 года»

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

**ПРОЕКТ**

**«Эх, дороги»**

по приоритетному направлению

**«Благоустройство территории»**

Территориальное общественное самоуправление

«Талецкое»

г. Онега

2016 год

**Раздел I. Общая информация**

1. **Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления:**

Территориальное общественное самоуправление «Талецкое», Архангельская область, город Онега, муниципальное образование «Онежское».

1. **Ф.И.О.председателя Совета ТОС, контактный телефон:**

Иконникова Марина Степановна, 89115777139.

1. **Наименование проекта:**

«Эх, дороги».

1. **Приоритетное направление, по которому заявлен проект:**

Благоустройство территории.

1. **Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:**

Главной проблемой, на которую направлен данный проект, является неудовлетворительное состояние дорог. В период межсезонья и летом, когда пройдут обильные дожди, дороги становятся непреодолимой преградой для проезда и подхода к своим домам. Даже такая необходимость, как проезд специализированной техники: скорой помощи, пожарной службы и др., вызывает большие трудности, что повышает уровень безопасности граждан.

1. **Срок выполнения проекта:**

Дата начала реализации проекта: «01» июля 2016 года.

Дата окончания реализации проекта «31» сентября 2016 года.

1. **Территория реализации проекта:**

Город Онега, муниципальное образование «Онежское».

1. **Общая стоимость проекта:** 160 000 рублей.
2. **Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта:** 150 000 рублей.
3. **Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта:** 10 000 рублей.
4. **Количество и категория граждан, участвующих в реализации проекта:**

В реализации проекта будут принимать участие Совет ТОС, не менее 10 человек.

**Количество и категория граждан, на которых направлен проект:**

население не менее 100 человек.

**Раздел II. Сведения о проекте**

1. Цели проекта:

1) Произвести отсыпку дорожного полотна щебнем по адресам,

указанных в приложении (ул. Первомайская, ул. Герасимова в пределах границ ТОСа)

1. Сделать дорожное полотно пригодным для проезда и прохода в любое время года.
2. Благоустроить территорию
3. **Задачи проекта:**

1) Подготовка территории

2) Приобретение щебня

3) Доставка щебня

4) Разравнивание щебня по дорожному полотну

1. **Описание проекта. Пути достижения поставленных целей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Описание работ** | **Срок выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Заказ щебня |  | 01.07.2016 |
| 2. | Доставка щебня | Аренда а/м для доставки щебня | Начало работ  15.07.2016 |
| 3. | Разравнивание щебня по дорожному полотну | Аренда грейдера | 01.08.2016 |

Рабочий календарный план реализации проекта

1. **Механизм распространения информации о проекте и его результатах.**

Информацию о проекте и его результатах напечатаем в районной газете «Онега», опубликуем на сайте onegaland.ru, будет сделан фотоотчет о проделанной работе.

**16. Финансирование проекта.**

**Таблица «Смета проекта»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование расходов** | **Единица измерения** | **Стоимость**  **единицы,**  **руб.** | **Количество единиц** | **Сумма, руб.** |
| 1. | Приобретение щебня | тонна | 496 | 247 | 122500 |
| 2. | Доставка щебня | час | 2400 | 13 | 31200 |
| 3. | Аренда грейдера для разравнивания территории | час | 2100 | 3 | 6300 |
|  | **Итого:** | | | | 160000 |

**Таблица «Источники финансирования проекта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Источники финансирования** | **Сумма, руб.** |
| 1. | Средства областного бюджета | 150000 |
| 2. | Средства бюджета муниципального района |
| 3. | Собственные средства ТОС «Талецкое» | 10000 |
| 4. | Привлеченные (иные средства) |  |
| **Стоимость проекта, всего:** | | **160000** |

**17. Дальнейшее развитие проекта.**

После реализации проекта, облагораживание территории будет проведено жителями ТОС.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта**

**18. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование ТОС | **«Талецкое»** |
| 2. | Юридический статус | **Не является юридическим лицом** |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | **21.10.2013 г.** |
| 4. | Адрес | **164840 Архангельская область, город Онега** |
| 5. | Телефон,  электронная почта | **(881839)7-35-82,89115777139,**  **volna7139@bk.ru** |

**19. Сведения о руководителе ТОС «Талецкое»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | **Иконникова Марина Степановна** |
| 2. | Год рождения | **05.10.1982** |
| 3. | Гражданство | **Гражданка РФ** |
| 4. | Образование | **Высшее** |
| 5. | Адрес | **164840, Архангельская область, г.Онега, ул. Первомайская, д. 4** |
| 6. | Телефон, электронная почта | **89115777139, volna7139@bk.ru** |

**20. Опыт участия в конкурсах и реализации проектов.**

ТОС «Талецкое» участвует в конкурсе четвертый раз. В 2014 году ТОС заявлялся на конкурс социально-значимых проектов «Общественная инициатива-2014» с проектом «Детский смех», но к сожалению главную награду мы не получили. Не смотря ни на что, за счет собственных средств самих жителей и спонсорской помощи реализовали данный проект.

В 2015 году заявлялись на конкурс, с проектом «Мы со спортом дружим, спорт нам очень нужен» – проект выиграл, был реализован летом 2015 г.

Так же в 2015 заявлялись на конкурс с проектом «Эх, дороги», направлением которого было благоустройство территории. Данный проект финансовой поддержки не получил, но часть улицы Первомайской была отсыпана своими силами.

**21.Описание ожидаемых результатов проекта.**

Реализация проекта обеспечит безопасное и удобное передвижение жителей в любое время года, создаст возможность быстрого подъезда к домам специализированной техники: скорой медицинской помощи, пожарной службы и др., что в целом улучшит среду проживания и повысит безопасность жизнедеятельности граждан.

**Председатель ТОС «Талецкое» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Иконникова**

**Руководитель проекта «Эх, дороги» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Иконникова**