Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru/)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 августа 2017 г. N 1042**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ**

**НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ**

**ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,**

**ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ**

**(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

**ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ),**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 Г. N 570 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ**

**СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1063**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68A4AF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) |

В соответствии со [статьей 34](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526C45E729D5265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99EA18B49F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Правила](#Par41) определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68B4FF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

[изменения](#Par112), которые вносятся в [постановление](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878536941EC21D0265B83245ACCC6FDF9017C5ACDCCC89FB88A4CE48357AE41k0K) Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 21, ст. 3022).

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878536941EC26D6265B83245ACCC6FDF9017C5ACDCCC89FB88A4CE48357AE41k0K) Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6266).

3. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 августа 2017 г. N 1042

**ПРАВИЛА**

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ**

**НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ**

**ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,**

**ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ**

**(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

**ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68B4EF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68B4CF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с [пунктами 3](#Par55) - [9](#Par89) настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного [пунктом 13](#Par100) настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68B4AF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 4](#Par66) - [8](#Par88) настоящих Правил):

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68B46F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526C45E729D5265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99EAE8F47F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6884FF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526C45E729D5265B83245ACCC6FDF9017C5ACDCCC89FB88A4CE48357AE41k0K)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6884CF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6884BF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68846F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

в) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6894CF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6894BF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с [частью 6 статьи 30](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526C45E729D5265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99EAE8D4FF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6894BF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA6894AF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68949F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68949F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878526B47ED26D3265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68948F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 августа 2017 г. N 1042

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 Г. N 570**

1. [Абзац третий пункта 1](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878536941EC21D0265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68A48F1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) признать утратившим силу.

2. [Подпункт "в" пункта 2](consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878536941EC21D0265B83245ACCC6FDF9016E5A95C0C99FA68B4CF1D506E8451B5DF334569E8A1A612348k1K) изложить в следующей редакции:

"в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, устанавливается Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".".