Конкурс проектов развития

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива - 2016 года»

«Онежский муниципальный район»

Муниципальное образование «Порожское»

ПРОЕКТ «Чистая река»

по приоритетному направлению

"Благоустройство территорий"

Территориальное общественное самоуправление «Камениха»

д. Амосовская, 2016 год

**Раздел I. Общая информация**

 1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: Территориальное общественное самоуправление «Камениха», деревня Амосовская, муниципальное образование «Порожское», «Онежский муниципальный район».

 2. Ф.И.О. председателя Совета ТОС, контактный телефон: Митько Александр Валентинович, 89115642265, д. Амосовская, д. 28А

 3. Наименование проекта: «Чистая река»

 4. Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Благоустройство территории - частичная разборка дамбы, находящейся между деревнями Камениха и Машалиха, для очистки части реки Онега от обмеления и заростания кустарником.

 5. Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект. Деревня Амосовская расположена на берегу реки Онега. В деревне находиться порядка 35 жилых домов., постоянно проживают 15 человек. В летнее время население деревни увеличивается за счет приезжающих на отдых земляков и достигает 150. С постройкой дамбы в 80 годах правобережная часть реки начала мелеть и заростать кустарником. Это приносит определенные трудности не только жителям деревни, но и жителям и туристам, переправляющимся на левый берег реки Онега в деревни Подпорожье и Медведская. По инициативе совета деревни принято решение заняться частичной разборкой дамбы силами местных жителей. При помощи трактора уберем огромные камни и бревна, находящиеся в дамбе, чтобы обеспечить поступление воды к берегу.

 6. Срок выполнения проекта: Дата начала реализации проекта: « 1 » июня 2016 года. Дата окончания реализации проекта: « 1 » сентября 2016 года.

 7. Территория реализации проекта: деревня Амосовская муниципального образования «Порожское».

 8. Общая стоимость проекта: 66 000 рублей.

 9. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 66 000 рублей.

 10. Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта: 0 рублей.

 11.Количество и категории граждан, участвующих в реализации проекта. В реализации проекта будет принимать участие Совет ТОС и жителя деревни Амосовская.

 12. Количество и категории граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта: Количество проживающих жителей деревни Амосовская - 150 человек в летний период , ежегодно приезжающие туристы для посещения достопримечательностей - порядка 500 челове**к.**

**Раздел II. Сведения о проекте**

13. Цели проекта:

1) Решение проблемы с обмелением правого берега реки Онега на территории деревни Амосовская;

2) Сплочение жителей деревни Амосовская в процессе разборки дамбы.

 14. Задачи проекта: 1) приобрести и доставить трелевочные тросы. 2) провести субботник с целью подготовки дороги для спуска трактора к реке. 3) частично разобрать дамбу.

 15. Описание проекта. Пути достижения поставленных целей

Рабочий календарный план реализации проекта.

**Таблица «Рабочий календарный план реализации проекта»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | Приобретение трелевочных тросов | Закупить тросы в магазине, доставить в деревню | Митько А.В. | Июнь 2016  |
| 2 | Проведение субботника по уборке территории. | Вырубить кустарник и расчистить дорогу к реке | Совет ТОС и активные жители деревни | Июль 2016 |
| 3 | Частично разобрать дамбу,  | Убрать камни и бревна, аренда трактора  | Совет ТОС | Август 2016 |

 16. Описание процесса реализации проекта. Реализацию проекта планируем начать с июня 2016 года. Закупим тросы. Организуем субботник по расчистке дороги к реке и вырубке кустарника. Частично разберем дамбу.

 17. Механизм распространения информации о проекте и его результатах. Информацию о проекте и его результатах напечатаем в газете «Онега», опубликуем на сайте onegaland.ru, планируем фотографировать рабочие моменты. Будем информировать население на собраниях и сходах.

 18. Финансирование проекта.

**Таблица «Смета проекта»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| 1 | Аренда трактора для разборки дамбы | час | 30 | 60 000,0  |
| 2 | Приобретение троса | Шт. | 4 | 6 000,0  |
|  | Итого: |  |  | 66 000,0  |

**Таблица «Источники финансирования проекта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| 1. | Средства областного бюджета | 66 000,0 |
| 2. | Средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | Средства бюджета поселения | 0,0 |
| 4. | Собственные средства ТОС | 0,0 |
| 5. | Привлеченные (иные) средства | 0,0 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 66 000,0 |

 19.Дальнейшее развитие проекта. Наш ТОС продолжит работу по решению проблем, связанные с организацией благоустройства территории деревни.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта**

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование ТОС | «Камениха» |
| 2. | Юридический статус | Не является юр. лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | Ноябрь 2015 г. |
| 4.  | Адрес |  Архангельская область, Онежский район, д.Амосовская |
| 5. | Телефон, факс, электронная почта | 89115642265 |

 21. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Митько Александр Валентинович |
| Год рождения | 1967 |
| Гражданство Гражданин | РФ |
| Образование (год выпуска, квалификация) | высшее |
| Адрес | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 172,кв. 74 |
| Телефон, факс, электронная почта | 89115642265 |
| Иные важные моменты биографии | Депутат муниципального образования "Онежский муниципальный район" |

 22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта. Организатор проекта – Совет ТОСа «Камениха», местные жители.

 23. Сведения о ранее реализованных проектах. ТОС «Камениха» участвует в конкурсе впервые.

