Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива - 2016»

Онежский муниципальный район

Муниципальное образование «Онежское»

ПРОЕКТ

«Дренаж»

по приоритетному направлению

Благоустройство территории

Территориальное общественное управление

«Поляна»

Онега

2016

Раздел I. Общая информация

- Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления (далее – ТОС):

ТОС «Поляна», Архангельская область, г. Онега, муниципальное образование «Онежское».

- Ф.И.О. председателя Совета ТОС, контактный телефон:

Богданов Евгений Сергеевич, 89009204741.

- Наименование проекта:

«Дренаж»

- Приоритетное направление, по которому заявлен проект:

Благоустройство территории.

- Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Наш ТОС мы решили назвать – «Поляна», так как расположен в таком месте нашего города, где когда-то располагались сенокосные поля. В данном микрорайоне выполнено осушение почвы от поверхностных вод по средствам дренажной системы открытого типа из соединяющихся между собой канав. Со временем на месте сенокосов стали появляться дома частной застройки, а потом и вовсе образовался микрорайон «Сорги». Наша улица является частью данного микрорайона. И для обустройства улицы им. А.А. Шестакова мы организовали ТОС. Начать свою деятельность мы решили со своего первого проекта «Дренаж», т.к.  большинство дренажных канав загрязнилось и заросло, что привело к застою воды, вследствие чего происходит подтопление участков с застройкой, дороги приходят в неудовлетворительное состояние, затрудняя тем самым проезд.

Решение вышеуказанной проблемы и осуществление наших планов мы видим в реализации данного проекта.

- Срок выполнения проекта:

Дата начала реализации проекта: июнь 2016г.

Дата окончания реализации проекта: август 2016г.

- Территория реализации проекта:

Улица им. А.А. Шестакова от дома № 49/40 до дома № 37/37, г. Онега, муниципальное образование «Онежское».

- Общая стоимость проекта: 167 250 рублей.

- Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта:

150 000  рублей.

- Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта:

17 250 рублей.

- Количество и категория граждан, участвующих в реализации проекта:

В реализации проекта будут принимать участие члены ТОС и инициативная группа жителей улица им. А.А. Шестакова, не менее 10 человек.

- Количество и категория граждан, на которых направлен проект:

население не менее 50 человек.

Раздел II. Сведения о проекте

- Цель проекта:

Главной целью проекта является достижение улучшения отвода поверхностных вод, путем обустройства и расчистки дренажной канавы для защиты от проникновения воды в сооружения, сохранения и упрочнения оснований здания, снижения фильтрационного давления на конструкцию, а также для поддержания площадок и дорог участка в сухом состоянии, предотвращения загнивания корневой системы высаженных растений, защиты фундамента и подвальных помещений от избыточной влаги.

- Задачи проекта:

- Расчистка и обустройство дренажной канавы с последующим вывозом вырубленных кустов и собранного мусора.

- Создание условий для лучшего отвода воды.

- Организация дальнейшего поддержания дренажной канавы в надлежащем состоянии.

- Также по итогам проделанных работ ожидается улучшение внешнего вида улицы.

- Описание проекта. Пути достижения поставленных целей.

Рабочий календарный план реализации проекта.

Таблица «Рабочий календарный план реализации проекта»

| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собрание | Проведение общего собрания с целью распределения работ | Члены ТОС, инициативные жители улицы | июнь 2016г |
| 2 | Расчистка | Вырубка растительности с обеих сторон канавы | Члены ТОС, инициативные жители улицы | июнь 2016г |
| 3 | Очистка | Очистка дренажной канавы от мусора с привлечением арендованной техники и вручную. Проведение субботника по уборке территории улицы от мусора. | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | июль 2016г |
| 4 | Вывоз мусора | С помощью арендованной техники осуществляем вывоз вырубленных кустов, мусора | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | июль 2016г |
| 5 | Приобретение труб | Осуществляем закупку труб | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | август 2016г |
| 6 | Доставка труб | С помощью арендованной техники осуществляем доставку труб. | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | август 2016г |
| 7 | Покупка и доставка отсева и щебня | С помощью арендованной техники осуществляем доставку отсева и щебня. | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | август 2016г |
| 8 | Укладка труб | С помощью арендованной техники осуществляем выемку грунта, укладку труб. | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | август 2016г |
| 9 | Восстановление дорожного полотна | С помощью арендованной техники осуществляем восстановление дорожного полотна - разравнивание щебня и отсева. | Члены ТОС, инициативные жители улицы. | август 2016г |

- Описание процесса реализации проекта.

В самом начале реализации проекта планируется проведение очередного общего собрания членов ТОС и инициативных жителей улицы им. А.А. Шестакова с целью определения объема, распределения и времени проведения работ.

Первым этапом будут проведены работы силами и средствами ТОС по вырубке растительности вдоль дренажной канавы длинной 256 метров с одновременной укладкой вырубленных кустов в отдельные кучи для дальнейшей погрузки и вывозки их на свалку.

Далее с помощью арендованной техники (а/м с гидроманипулятором «Тюльпан»), а также силами и средствами ТОС будет проведена расчистка русла канавы от мусора, отложений, зарослей. Параллельно проведем субботник по уборке мусора на нашей улице.

Следующим этапом осуществим вывозку вырубленных кустов и мусора, собранного с территории и извлеченного из дренажной канавы. Для этого необходимо нанять грузовой самосвал.

После закупки металлических труб d=500мм, длиной 7,5м и 6м, по средствам арендованной техники доставим её к месту укладки – через дорогу по ул. им. А.А. Шестакова между домами № 41 и № 43 и через дорогу по ул. Матросова возле пересечения с ул. им. А.А. Шестакова дома № 49/40.

Через индивидуальных предпринимателей осуществим закупку и доставку щебня и отсева.

Далее, по ул. им. А.А. Шестакова между домами № 41 и № 43, с помощью нанятого в аренду трактора, выроем канаву для укладки в нее трубы. Этим же трактором проведем укладку трубы и закопаем.

В последующем, по ул. Матросова возле пересечения с ул. им. А.А. Шестакова дома № 49/40 с помощью нанятого в аренду трактора, отроем старую трубу и произведем её демонтаж. Этим же трактором проведем укладку новой трубы большего диаметра и закопаем.

После чего для восстановления  дорожного полотна место укладки труб засыплем щебнем и расклиним его отсевом. Для разравнивания щебня и отсева будет привлечена арендованная техника.

- Механизм распространения информации о проекте и его результатах.

Информацию о реализации проекта и достигнутых результатах напечатаем в районной газете «Онега», опубликуем на сайте onegaland.ru, разместим в социальных сетях, будет сделан фотоотчет о проделанной работе.

- Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензин для пилы | л | 10 | 35 | 350 |
| 2 | Аренда грузового а/м для вывозки кустов и мусора из канавы | ч | 16 | 2500 | 40000 |
| 3 | Аренда грузового а/м с гидроманипулятором (тюльпан) для расчистки канавы | ч | 10 | 2500 | 25000 |
| 4 | Аренда эксковатора для выемки грунта под укладку труб | ч | 4 | 2000 | 8000 |
| 5 | Аренда а/м для доставки и укладки труб | ч | 3 | 2500 | 7500 |
| 7 | Аренда трактора - зарыть трубы | ч | 2 | 2000 | 4000 |
| 8 | Щебень для отсыпки | т | 30 | 540 | 16200 |
| 9 | Отсев | т | 60 | 200 | 12000 |
| 10 | Доставка щебня | услуга (рейс) | 2 | 2200 | 4400 |
| 11 | Доставка отсева | услуга (рейс) | 4 | 2200 | 8800 |
| 12 | Аренда трактора - спланировать щебень и отсев | ч | 2 | 2000 | 4000 |
|  | Труба d500мм, длина 7,5м | шт | 1 | 20000 | 20000 |
| 13 | Труба d500мм, длина 6м | шт | 1 | 17000 | 17000 |
|  | Итого: | 167250 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 150000 |
| 2. | Средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | Собственные средства ТОС «Поляна» | 17250 |
| 4. | Привлеченные (иные средства) |  |
| Стоимость проекта, всего: | 167250 |

- Дальнейшее развитие проекта.

После реализации проекта сможем объективно оценить результаты проделанной работы. В случае необходимости будем проводить дополнительные мероприятия по улучшению отвода поверхностных вод. В дальнейшем силами и средствами ТОС будем поддерживать обустройство дренажной канавы в надлежащем состоянии.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

- Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Поляна» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юр. лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 18 февраля 2016г. |
| 4. | Адрес | 164840, г. Онега, ул. им. А.А. Шестакова |

- Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Богданов Евгений Сергеевич |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1986г. |
| 3. | Гражданство | Гражданин РФ |
| 4. | Образование | Высшее |
| 5. | Адрес | 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. им. А.А. Шестакова, д.50а |
| 6. | Телефон, э/п | 89009204741, bogdanoff.30082008@yandex.ru |

- Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Члены ТОС «Поляна» и инициативные жители улицы им. А.А. Шестакова

- Сведения о ранее реализованных проектах.

ТОС «Поляна» организован лишь в начале текущего года и это наш первый проект. Данный проект является лишь первым шагом для дальнейшего комплексного совершенствования и внешнего благоустройства улицы им. А.А. Шестакова города Онеги в целях безопасного, удобного, комфортного проживания жителей, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика части города.

Подпись (печать) председателя Совета ТОС.

_________			/Е.С. Богданов/