Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления в сельской местности

«Общественная инициатива»

Онежский муниципальный район

Муниципальное образование «Чекуевское»

(указать соответствующее муниципальное образование)

ПРОЕКТ

«С выходом из-за печки»

по приоритетному направлению

«Поддержка социально-уязвимых групп населения»

(указать соответствующе приоритетное направление)

Территориальное общественное управление

«Прилуки»

Д. Прилуки, д. Залесье, 2016

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: Территориальное общественное самоуправление «Прилуки», деревня Прилуки, деревня Залесье, муниципальное образование «Чекуевское», «Онежский муниципальный район»

2. Наименование проекта: «С выходом из-за печки»

3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект:

«Поддержка социально-уязвимых групп населения»

4. Дата начала реализации проекта: «02» мая 2016 года.

5. Дата окончания реализации проекта: «30» июня 2016 года.

6. Территория реализации проекта: Деревня Прилуки,  муниципальное образование «Чекуевское»

7. Общая стоимость проекта: 80 000 рублей.

8. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 80 000 рублей.

Раздел II. Сведения о проекте

9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Деревня Прилуки находится на левом берегу реки Онеги, при устье реки Шомокши, в 131,1 км от города Онеги. Деревня имеет богатое историческое прошлое, впервые упоминается в документах Кожеозерского монастыря за 1606 год. До середины девятнадцатого века село Прилуки было центром Прилукской волости, затем Прилукское сельское общество входило в состав Мардинской волости. С 1919 года Прилуки стали центром Прилукского сельского совета Онежского района. В настоящий момент – одна из деревень МО «Чекуевское». Население около ста человек. В летний период число жителей увеличивается в два-три раза.

Жители деревни Прилуки и деревни Залесье с гордостью называют себя селянами и ничуть не жалеют о том, что живут в глухой деревне. Они активны, инициативны, не ждут милости со стороны – все, что можно сделать своими силами – делают.

Единственное место в деревне, где можно собраться сельчанам – библиотека. Все жители д. Прилуки и д. Залесье – активные пользователи очага культуры. Поэтому всех тревожит состояние печки в библиотеке. Печка пришла в негодность, топить ее нельзя. А собираться в не отапливаемом помещении неуютно. Кроме того, поскольку помещение не отапливается, отходит краска на потолке и рамах, слоятся обои и т.д.

Библиотека в Прилуках  – это организация досуга населения, приобщение населения к художественной самодеятельности, их участие в проектных мероприятиях, развитие инициативы населения в решении местных проблем. Библиотека в Прилуках это еще и «детский сад». Юные жители деревни все свое свободное время проводят в библиотеке, где для них организован досуг.

Мы хотим, чтобы  наша отремонтированная библиотека  была самой привлекательной и востребованной у населения, чтобы ее было не зазорно и гостям показывать.

10. Цели проекта:

1) Проведение ремонтных работ в Прилукской сельской библиотеке

2) Сплочение жителей деревни совместной работой

11. Задачи проекта:

1)  приобретение и доставка материалов.

2) ремонт помещения

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Приобретение в Онеге материалов, доставка в д.Прилуки | Выезд в Онегу. Доставка материалов Оплата услуг по переправе через р.Онегу. | Суханова Л.Г. Негодяева В.А. | май |
|  | Ремонт печей | Разборка старой печки Монтаж новой печи | Члены ТОС | май |
|  | Косметический ремонт помещения | Покраска, поклейка стен, окон, потолка, покрытие пола линолеумом | Члены ТОС | июнь |
|  | Открытие библиотеки | Чаепитие | Члены ТОС | 30 июня |

13. Описание процесса реализации проекта.

Приобретем в г.Онега в магазине материалы для ремонта. Доставим материалы до деревни. Разберем старую печь, монтируем новую печь. Проведем косметический ремонт помещения. Оформим уголок истории деревни. После окончания всех работ пригласим  жителей и гостей в библиотеку на открытие.

14. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Планка 6000 * 60 мм | Куб. м | 0,5 | 4 000 |
|  | Кирпич печной | шт | 200 | 5 400 |
|  | Линолеум шир. 1,5 м | м | 12 | 7 200 |
|  | Обои | рул. | 25 | 6 250 |
|  | Ткань тюль выс. 1.8 м | м | 8 | 2 000 |
|  | Краска половая | кг. | 12 | 2 340 |
|  | Краска белая | кг | 14 | 2 730 |
|  | Краска голубая | кг | 5 | 1 170 |
|  | Краска водоэмульсионная | кг. | 6 | 2 400 |
|  | Клей обойный | пач. | 4 | 320 |
|  | Кисти малярные | шт. | 4 | 360 |
|  | Валики малярные | шт. | 2 | 140 |
|  | Гвозди | кг | 3 | 360 |
|  | Бензин | л | 30 | 1100 |
|  | Диз.топливо | л | 50 | 1900 |
|  | Стулья | шт | 4 | 3 200 |
|  | Мегафлекс | м | 30 | 2 850 |
|  | Ведро оцинкованное | шт | 2 | 400 |
|  | Чистящие, моющие средства | упаковка | 2 | 150 |
|  | Подтопочный лист | шт | 1 | 555 |
|  | Доставка материалов до д.Прилуки (автомобиль) |  |  | 15 000 |
|  | Обустройство печи | час | 40 | 20 000 |
| Итого: | 80 000 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 80 000 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | средства бюджета поселения | нет |
| 4. | собственные средства ТОС | нет |
| 5. | привлеченные (иные) средства |  |
|  | Стоимость проекта, всего: | 80 000 |

15. Ожидаемые результаты.

В результате реализации проекта «С выходом из-за печки» у жителей д. Прилуки и д.Залесье вновь появится место для проведения досуга. Успешная реализация проекта станет хорошей мотивацией для дальнейшей работы ТОС по благоустройству деревни. Сплотившись в ходе реализации проекта, еще больше полюбив родную деревню, жители д.Прилуки получат возможность для реализации своих самых смелых инициатив.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС | «Прилуки» |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус | Не является юр.лицом |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 31.03.2016 |
|  | Адрес | 164873, Российская Федерация, Архангельская обл. Онежский р-н, д.Прилуки, ул.Центральная, д.31 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 8 818 39 3 21 62 |

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  | Фамилия, имя, отчество | Суханова Людмила Галактионовна |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения | 1960 |
|  | Гражданство | РФ |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | Среднее профессиональное, 1978г. |
|  | Адрес | 164873, Российская Федерация, Архангельская обл. Онежский р-н, д.Прилуки, ул.Центральная, д.31 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 8 818 39 3 21 62 |
|  | Иные важные моменты биографии |  |

18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

- Суханова Людмила Галактионовна, 1960 г.р., библиотекарь, в д.Прилуки проживает 36 лет, в проекте занимается организацией работ, а также покраской и поклейкой.

- Логинова Нина Геннадьевна, 1967г.р.,безработная, 48 лет проживает в д.Залесье (организация работ и перевозка материалов)

- Суханова Галина Владимировна, 1962г.р., пенсионерка, 30 лет проживает в д.Прилуки (работы по внутренней отделке)

- Селиванов Павел Владимирович, 1970 г.р. (печные работы, перевозка материалов)

- Сокольникова Елена Ивановна, 1956г.р., д.Залесье (посильная помощь)

- Суханов Константин Иванович, 1951 г.р., д. Прилуки (печные работы)

- Коньков Михаил Александрович, 1984г.р., 7 лет живет в д. Прилуки, за это время сложил 5 печей (печные работы)

- Суханова Екатерина Ивановна, 1959г.р., штукатур-маляр

- Лобанов Василий Владимирович, 1968г.р., тракторист

19.  Сведения о ранее реализованных проектах.

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении

Ранее реализованных проектов — нет.